## Slide 1: ISTQB FOUNDATION Chương 5 – Quản lý các hoạt động kiểm thử

## Slide 2: Mục tiêu của bài học
5.1. Lập kế hoạch kiểm thử
5.2. Quản lý rủi ro
5.3. Kiểm soát, điều chỉnh và hoàn thành kiểm thử
5.4. Quản lý cấu hình kiểm thử
5.5. Quản lý lỗi

## Slide 3: 5.1.1. Mục đích và nội dung của bản kế hoạch kiểm thử:
Là một bản kế hoạch kiểm thử mô tả đối tượng, nguồn lực và quy trình của đối tượng kiểm thử.
  Mô tả cách thức và lịch trình để đạt được mục đích kiểm thử
  Đảm bảo các hoạt động kiểm thử đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra
  Hoạt động như phương tiện trao đổi với các thành viên nhóm và các bên liên quan
  Chứng minh rằng kiểm thử sẽ tuân thủ các chính sách và chiến lược kiểm thử hiện có (hoặc vì sao lại khác)

## Slide 4
Lập kế hoạch kiểm thử hướng dẫn suy nghĩ của người kiểm thử và buộc người kiểm thử phải đối mặt với những thách thức trong tương lai liên quan đến rủi ro, lịch trình, con người, công cụ, chi phí, nỗ lực, v.v.
Quá trình chuẩn bị kế hoạch kiểm thử là một cách hữu ích để suy nghĩ về những nỗ lực cần thiết để đạt được các mục tiêu của dự án kiểm thử.
5.1.1. Mục đích và nội dung của bản kế hoạch kiểm thử:

## Slide 5: 5.1.1. Mục đích và nội dung của bản kế hoạch kiểm thử:
Nội dung của bản kế hoạch:
  Ngữ cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử…)
  Các giả định và ràng buộc của dự án
  Các bên liên quan (vai trò, trách nhiệm, mức độ liên quan đến nhu cầu kiểm thử, tuyển dụng và đào tạo…)
  Giao tiếp (tần suất và hình thức trao đổi, mẫu tài liệu…)
  Đăng ký rủi ro (rủi ro về sản phẩm, rủi ro về dự án…)
  Phương pháp tiếp cận kiểm thử (mức độ kiểm thử, loại kiểm thử, kỹ thuật kiểm thử, tài liệu bàn giao, tiêu chí đầu vào/đầu ra, mức độ độc lập của kiểm thử, số liệu thu thập, dữ liệu kiểm thử, môi trường kiểm thử, khoảng vênh giữa chính sách tổ chức với chiến lược kiểm thử).
  Ngân sách và tiến độ.

## Slide 6: 5.1.2. Đóng góp của kiểm thử viên vào kế hoạch bàn giao và lặp lại :
Có 2 loại kế hoạch xảy ra: lập kế hoạch bàn giao và lập kế hoạch lặp lại.
Lập kế hoạch theo hướng bàn giao:
Hướng tới việc phát hành sản phẩm
Xác định và xác định lại product backlog
Tinh chỉnh các user story lớn thành tập các user story nhỏ hơn
Hoạt động như cơ sở cho kế hoạch và phương pháp kiểm thử thông qua tất cả lần lặp.
Kiểm thử viên đã tham gia vào lập kế hoạch bàn giao bằng cách:
  + viết các user story và tiêu chí chấp nhận sản phẩm có thể kiểm thử được
  + tham gia vào phân tích rủi ro về chất lượng và dự án
  + ước lượng công sức kiểm thử các user story
  + xác định phương pháp kiểm thử và lập kế hoạch cho bản phần mềm sắp bàn giao.

## Slide 7: 5.1.2. Đóng góp của kiểm thử viên vào kế hoạch bàn giao và lặp lại :
Lập kế hoạch theo hướng lặp lại:
hướng tới kết thúc của một lần lặp duy nhất và liên quan đến product backlog của lần lặp.
Kiểm thử viên tham gia lập kế hoạch lặp lại bằng cách:
+ tham gia phân tích rủi ro chi tiết của các user story
+ xác định khả năng kiểm thử của user story
+ chia user story thành các task (đặc biệt là các task kiểm thử)
+ ước tính công sức kiểm thử cho tất cả các task kiểm thử
+ xác định và tinh chỉnh các khía cạnh chức năng và phi chức năng của đối tượng kiểm thử.

## Slide 8: 5.1.3. Tiêu chí đầu vào và đầu ra
Tiêu chí đầu vào | Tiêu chí đầu ra
xác định các điều kiện tiên quyết để thực hiện một hoạt động kiểm thử nhất định. nếu các tiêu chí đầu vào không được đáp ứng, có khả năng hoạt động sẽ khó khăn hơn, tốn thời gian, tốn kém và rủi ro hơn. | xác định những gì phải đạt được để tuyên bố một hoạt động đã hoàn thành.
Tiêu chí đầu vào và tiêu chí đầu ra phải được xác định cho từng cấp độ kiểm thử và sẽ khác nhau dựa trên mục tiêu kiểm thử

## Slide 9: 5.1.3. Tiêu chí đầu vào và đầu ra
Tiêu chí đầu vào | Tiêu chí đầu ra
Gồm: Tính sẵn có của tài nguyên (VD: con người, công cụ, môi trường, dữ liệu kiểm thử, ngân sách, thời gian) Tính khả dụng của phần mềm kiểm thử (VD: cơ sở thử nghiệm, yêu cầu có thể kiểm thể, user story, test case… Mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (ví dụ: đã vượt qua tất cả các smoke test). | Gồm: Các thông số đo đạc kỹ lưỡng (VD: mức độ bao phủ đạt được, số lượng lỗi chưa được giải quyết, mật độ lỗi, số test case thất bại) Tiêu chí hoàn thành (ví dụ: kiểm thử theo kế hoạch đã được thực hiện, kiểm thử tĩnh đã được thực hiện, tất cả lỗi tìm thấy được báo cáo, tất cả các kiểm thử hồi quy đều được tự động hóa). Hết thời gian hoặc ngân sách cũng có thể được coi là tiêu chí đầu ra hợp lệ. Ngay cả khi không đáp ứng các tiêu chí đầu ra khác, có thể chấp nhận kết thúc thử nghiệm trong những trường hợp như vậy nếu các bên liên quan đã xem xét và chấp nhận rủi ro để đưa vào hoạt động mà không cần kiểm thử thêm.

## Slide 10: 5.1.3. Tiêu chí đầu vào và đầu ra
Tiêu chí đầu vào | Tiêu chí đầu ra
gọi là Definition of Ready (định nghĩa sẵn sàng) Tiêu chí mà user story phải thỏa mãn để bắt đầu các hoạt động kiểm thử và phát triển. | gọi là Definition of Done – DoD (định nghĩa hoàn thành) xác định các chỉ số mục tiêu của đội nhóm cho một hạng mục có thể bàn giao
Trong Agile:

## Slide 11: 5.1.4. Kỹ thuật ước lượng
Dự đoán khối lượng công việc cần thiết để đáp ứng được các mục tiêu.
Có 4 kỹ thuật ước lượng cơ bản:
Ước lượng dựa vào tỉ lệ
Kỹ thuật ngoại suy
Kỹ thuật Wideband Delphi
Kỹ thuật ước lượng 3 điểm

## Slide 12: 5.1.5. Độ ưu tiên của test case
Có 3 chiến lược ưu tiên test case thường được sử dụng:
Ưu tiên dựa trên rủi ro: thứ tự thực hiện kiểm thử dựa trên kết quả phân tích rủi ro. Các test case liên quan đến rủi ro cao nhất được ưu tiên
Ưu tiên dựa trên mức độ bao phủ: Thứ tự thực hiện test case dựa vào độ bao phủ (Statement coverage). Các test case đạt độ bao phủ cao nhất được ưu tiên.
Ưu tiên dựa trên yêu cầu: Thứ tự thực hiện test case dựa vào mức độ ưu tiên của các yêu cầu. Các test case liên quan đến các yêu cầu quan trọng nhất được thực hiện đầu tiên.

## Slide 13: 5.1.6. Kiểm thử kim tự tháp (Đọc thêm ISTQB)

## Slide 14: 5.1.7. Kiểm thử góc phần tư(Đọc thêm ISTQB)

## Slide 15: 5.2. Quản lý rủi ro
Rủi ro: Các yếu tố bên trong và bên ngoài làm cho tổ chức không chắc chắn họ có đạt được mục tiêu hay không và khi nào đạt được.
Các hoạt động quản lý rủi ro:
  Phân tích rủi ro
  Kiểm soát rủi ro
Phương pháp kiểm thử, trong đó các hoạt động kiểm thử được lựa chọn, ưu tiên và quản lý dựa trên phân tích rủi ro và kiểm soát rủi ro, được gọi là kiểm thử dựa trên rủi ro.

## Slide 16: 5.2.1. Định nghĩa và các thuộc tính của rủi ro
Rủi ro: Rủi ro là một sự kiện, mối nguy hiểm, mối đe dọa hoặc tình huống tiềm ẩn mà sự xuất hiện của chúng gây ra tác động bất lợi.
2 yếu tố đặc trưng của rủi ro:
Khả năng xảy ra rủi ro – xác suất xảy ra rủi ro (lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1)
Tác động rủi ro (tác hại) – hậu quả của sự xuất hiện này
 Hai yếu tố này thể hiện mức độ rủi ro, là thước đo cho rủi ro. Mức độ rủi ro càng cao thì việc xử lý càng quan trọng.

## Slide 17: 5.2.2. Rủi ro dự án và rủi ro sản phẩm
Project risk
Product risk

## Slide 18: 5.2.3. Phân tích rủi ro sản phẩm (đọc thêm)

## Slide 19: 5.2.4. Kiểm soát rủi ro sản phẩm (đọc thêm)

## Slide 20: 5.3. Kiểm soát, điều chỉnh và hoàn thành kiểm thử

## Slide 21: 5.4. Quản lý lỗi

## Slide 22: Q&A